# 附件：

市舜耕山管理处2025年度项目支出绩效自评表

| # 项目支出绩效自评表公开清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 序号 | # 项目名称 | # 金额（单位：万元） |
| # 1 | # 加拿大“一枝黄花”春季化学防控项目 | # 10 |
| # 2 | # 舜耕山风景区环山路岩溶塌陷地质灾害防治工程 | # 6.64 |
| # 3 | # 舜耕山自然科普馆运营 | # 30 |
| # 4 | # 景区维护经费 | # 120 |
| # 5 | # 景区管理经费 | # 65.19 |
| # 6 | # 林长制考核及国土绿化提升 | # 10 |
| # 7 |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 加拿大“一枝黄花”春季化学防控项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市舜耕山管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在加拿大“一枝黄花”的生长期，通过药物防治风景区和湿地公园内的加拿大“一枝黄花”。 |  |  |  |  |  | 通过三遍药物喷洒基本清除生长期的加拿大“一枝黄花”，部分未达到预期效果，后期通过人工铲除。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 防控覆盖面积 |  |  | 650亩 | 690亩 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 植株清除率 |  |  | ≥95% | 80% | 15 | 10 | 范围大，耐药性强，药物防治三遍后未根治。后期会通过药物加人工机械综合防治。 |
|  |  | 时效指标 | 生长期内完成防控 |  |  | 4月-6月 | 6月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 单位面积防控成本 |  |  | ≤200元/亩 | 145元/亩 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 本土植被保护率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 周边群众知晓率 |  |  | ≥90% | 92% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 区域生物多样性提升 |  |  | ≥85% | 88% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 次年复发率 |  |  | 小于等于50% | 待统计 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边群众满意度 |  |  | ≥90% | 91% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 舜耕山风景区环山路岩溶塌陷地质灾害防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 淮南市舜耕山管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 6.64 | 6.64 | 6.64 | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 舜耕山风景区环山路岩溶塌陷地质灾害治理 |  |  |  |  |  | 采取塌陷区填充+排水沟渠修整+垂直防渗+警示工程+监测工程+竣工标识牌等方式，彻底解决了该路段塌陷情况。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 治理塌陷点数量 |  |  | 1处 | 1处 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 工期完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程预决算 |  |  | ≤5% | 0.5% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 道路损坏减少率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 通行安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 周边植被恢复率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 生态系统修复，地质稳定性提升 |  |  | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客及周边居民满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 舜耕山自然科普馆运营 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 舜耕山管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 | — | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 维持舜耕山自然科普馆正常运营 |  |  |  |  |  | 科普馆全年正常运营，设备标本等完好无损，全年接待参观人数约5600人次。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每年接待参观人次 |  |  | ≥5000人次 | 5600人次 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备标本完好率 |  |  | ≥98% | 99% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年开放天数 |  |  | ≥200天 | 210天 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 单位人次运营成本 |  |  | ≤60元/人次 | 53.5元/人次 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 公益运营 |  |  | 无考核要求 | 无考核要求 | 5 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 科普活动开展次数 |  |  | ≥4次 | 5次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 科普知识普及率 |  |  | ≥80% | 85% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 青少年科普受众占比 |  |  | ≥60% | 70% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参观群众满意度 |  |  | ≥90% | 94% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 景区维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 舜耕山管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 120 | 120 | 120 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 舜耕山风景区景点、游园、环山路绿化养护；风景区景点提升改造工程；舜耕山风景区公共基础设施维修，包括21台变压器保养维修，环山路路灯，景区景观廊、桥、步道、木栈道维修维护费。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：绿化养护 指标2：景区内亭、台、楼、阁油漆及保养，木栈道油漆防腐 指标3 ：公共基础设施 |  |  | 达成预期指标 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合养护绿化验收标准 指标2：符合灯具安装行业合格标准 指标3：符合市政道路施工验收标准 |  |  | 质量达标率 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 2025年 |  |  | 任务当年完成率 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算下达数 |  |  | 120万元 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：保障景区植被完好 指标2：完善景区公共设施 指标3：方便市民群众出行 |  |  | 提升生态价值 | 100% | 5 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：保障景区游客观赏满意度 指标2：完善设施，提升游客满意度 指标3：保障游客出行安全 |  |  | 景区生态稳定提升 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1 ：美化环境 指标2：景观照明 指标3安全出行 |  |  | ≥80% | 85% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 指标1：提高游客满意度 指标2：保障景区亮化照明 指标3：保障市民出行安全 |  |  | 管护可持续 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  |  | 公众满意度 | 90% | 10 | 8 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 舜耕山景区管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 舜耕山管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 65.19 | 65.19 | 65.19 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 65.19 | 65.19 | 65.19 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、舜耕山风景区1500盏景观灯配件更换、维修，各类亭台楼阁亮化等的养护、维修费用。2、舜耕山风景区木栈道、防腐木护栏、仿古建筑的养护、维修、白蚁防治。3、舜耕山风景区27个门档、3千米隔离桩和护栏的维修、更新。4、舜耕山风景区环山路（28公里）300处警示牌、宣传牌、减速带等设施的维修更新。5、舜耕山风景区景观路照明。6、政府规定森林防火24小时值班、景区节假日、双休日应急加班。7、舜耕山风景区4台景区灭火、日常巡查、应急抢险、生产办公使用的消防水车、小货车等机动车辆的保险、维修维护。8、景区监控网络维护。9、灭火器械用油维修维护 |  |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：舜耕山风景区亭、廊、阁亮化，景观灯维修、配件购买、更换和清洁养护 指标2：舜耕山28公里环山路为我处日常管理，300处道路通行警示牌、15处安全反光镜、180条道路减速带、11公里山坡石板游览步道、110处宣传牌的日常维修更换。 |  |  | 实际完成率 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：符合灯具安装行业合格标准 指标2：符合市政道路施工验收等标准 |  |  | 质量达标率 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 2025 |  |  | 任务当年完成 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算下达数 |  |  | 65.19 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：保障景区亮化照明 指标2：完善景区公共设施 指标3：方便市民群众出行 |  |  |  |  | 5 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：保障景区游客观赏满意度 指标2：完善景区公共设施，提升游客满意度 指标3：保障游客出行安全 |  |  | 明显提升 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1：景观照明 指标2：安全出行 指标3：森林植被完好 |  |  | 景区生态稳定 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 指标1：提高游客满意度 指标2：保障景区亮化照明 指标3：保障市民出行安全 |  |  | 管护可持续率 | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 |  |  | 公众满意度 | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 林长制及国土绿化提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮南市林业局 |  |  |  | 实施单位 | 舜耕山管理处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成250亩退化林修复，清除林下杂木，树木修枝，促进林木涵养水源，防止水土流失、吸收有害物质、提高环境质量。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 抚育面积 |  |  | 250亩 | 250亩 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 抚育质量合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 抚育当期任务完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 抚育补助标准 |  |  | 400元/亩 | 400元/亩 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 生态价值提升是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 0 |  |
|  |  | 社会效益 | 抚育带动就业人数 |  |  | 16 | 16 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 抚育促进林分结构改善程度 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 | 抚育构建稳定森林生态系统 |  |  | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |